แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

อำเภอกระบุรี   จังหวัดระนอง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

  - เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น				1

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

1.2  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3		1

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม					1

ส่วนที่  2  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/รายละเอียดโครงการพัฒนา		  	2.1  บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)		2

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

2.2  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)		5

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

2.3  บัญชีค่าครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 		29

เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

บทที่ 1

บทนำ

  - เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เป็นกรอบในการจัดหางบประมาณมาดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาที่กำหนดไว้ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

  - ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

เป็นการเพิ่มเติมโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดให้มากที่สุด

  - ขั้นตอนในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นโดยแผนพัฒนาสามารถ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 22  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

(แบบ ผ 07)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

-2-                                                                                   แบบ ผ 07

2.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค 1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน | - | - | 2 | 2,620,900 | 6 | 1,358,600 | 10 | 10,133,100 | 18 | 14,112,600 |
| รวม | - | - | 2 | 2,620,900 | 6 | 1,358,600 | 10 | 10,133,100 | 18 | 14,112,600 |
| 2.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - | 2 | 142,700 | 1 | 33,000 | 3 | 175,700 |
| รวม | - | - | - | - | 2 | 142,700 | 1 | 33,000 | 3 | 175,700 |

-3-

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - - | - - | 2 - | 40,000 - | 2 1 | 40,000 120,000 | 2 1 | 40,000 120,000 | 6 2 | 120,000 240,000 |
| รวม | - | - | 2 | 40,000 | 3 | 160,000 | 3 | 160,000 | 8 | 360,000 |
| 4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงาน การเกษตร | - | - | 1 | 15,000 | - | - | - | - | 1 | 15,000 |
| รวม | - | - | 1 | 15,000 | - | - | - | - | 1 | 15,000 |

-4-

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | รวม 4 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสรมการท่องเที่ยว 5.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | - | - | - | - | 1 | 69,5 00 | - | - | 1 | 69,500 |
| รวม | - | - | - | - | 1 | 69,500 | - | - | 1 | 69,500 |
| 6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | 5 | 2,675,900 | 12 | 1,730,800 | 14 | 10,326,100 | 31 | 14,732,800 |

-5-

ส่วนที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา/บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ 01

2.1 รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนลาดยาง 1.1 ลาดยางถนนสวัสดี -บางนา หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 360.00 เมตร หนา 0.04เมตรไม่มีไหล่ทางหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตรและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ชั้น 3 จำนวน 7 ท่อน 3 จุด | - | - | - | 768,000 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-6-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ 2.1 ซอยทวบทาบ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,010.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,040.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด | - | 1,024,900 | - | - | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-7-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3.1 สายซอยวัดป่า ปลายคลอง – สระน้ำระบบประปา หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 264.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,056 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2 จุด | - | - | 574,100 | - | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
|  | 3.2 สายซอยตาแหวง หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง ๔.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร | - | - | - | 614,700 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
|  | 3.3 สายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 157.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 471 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง | - | - | - | 243,700 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-8-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  | 3.4 สายซอยสันติธรรม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง | - | - | 117,200 | - | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
|  | 3.5 สายซอยขอนขวาง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตรจำนวน 7 ท่อน 1 จุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2 จุดและวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1 จุด | - | - | - | 2,603,800 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-9-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  | 3.6 สายซอยตาหนู หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร ยาว460.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,840 ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.60 เมตรจำนวน 7 ท่อน 3 จุด | - | - | - | 1,046,000 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
|  | 3.7 สายซอยพรานช่วย หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790.00เมตร หนา 0.15 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรจำนวน 7 ท่อน 3 จุดและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน 4 จุด | - | - | - | 4,011,700 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-10-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 4 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 4.1 สายดอนตาปอด หมู่ที่ 4 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | - | - | - | 540,000 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
|  | 4.2 ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยโรงเรียน หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร | - | - | - | 112,000 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-11-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 5 | บุกเบิกถนนและขยายถนน 5.1 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยสามตระกูล หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.25 เมตรหรือคิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบาย ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุดและย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น | - | - | - | 93,200 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
| 6 | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสะพาน 6.1 ซ่อมแซมคอสะพานโรงเรียนบ้านบกกราย หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | วางกล่องเกเบี้ยน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.50 เมตรจำนวน 70 กล่อง | - | - | 145,000 | - | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-12-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม 7.1 ซอยสี่ตระกูล หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล ชนิด 2 ช่อง ขนาด 1.80x1.80x 4.00 เมตร | - | - | 273,000 | - | จำนวนระยะทาง ที่ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ซ่อมแซม | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
| 8 | การประปา 8.1 ขยายท่อประปา หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายสุชีพ หนูเรือน-สามแยกกร่อใหญ่(ขวา)ปากทางกร่อโล่ – สามแยกกร่อใหญ่ซ้าย) | เพื่อบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ขยายท่อประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ระยะทาง 920.00 เมตร | - | - | 80,200 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-13-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 8 | การประปา 8.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | เพื่อบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ขนาด 3.00x 3.50 เมตรและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ ชนิดหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมตู้ควบคุมจำนวน 2 ตู้และอุปกรณ์ต่างๆ - ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดิน - ระบบถังน้ำใส - หอถังสูง - ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 260.00 เมตร - ขุดสระน้ำ 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร | - | 1,596,000 | - | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-14-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 9 | การจัดหาแหล่งน้ำ 9.1 เจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 (บริเวณระบบน้ำประปาหมู่บ้าน) | เพื่อบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | บ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำชนิดซับเมอร์สและตู้ควบคุม 1 ตู้ | - | - | 170,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-15-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน       เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างรั้วกั้นทางโค้ง (ถนนทรายปู – ดอนกลาง หมู่ที่ 5) | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและ ลดอุบัติเหตุ | การ์ดเลน ระยะทาง 60.00 เมตร | - | - | 100,000 | - | ระยะทางที่ก่อสร้าง | ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-16-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.5 แผนงาน       สร้างความเข้มแข้งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุงอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 | เพื่อปรับปรุงอาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 | ติดตั้งประตูเหล็กบานเปิด -ปิด แบบพับได้ ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 3.50 เมตร จำนวน 7 ชุด มีล้อเลื่อน ชนิดโครงเหล็ก เหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 นิ้ว และลวดตาข่ายเหล็กสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาด 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม. | - | - | 55,700 | - | อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 ที่ได้รับการปรับปรุง | ประชาชนมีรายได้จากการใช้อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร | กองช่าง อบต.น้ำจืด |
| 2 | ก่อสร้างห้องน้ำอาคารตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 8 | เพื่อก่อสร้างห้องน้ำไว้บริการการประชาชน | ก่อสร้างห้องน้ำขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3.50 เมตรผนังก่ออิฐบล็อกผิวเรียบหลังคามุงแผ่นเมทัลชีส หนา 0.35 มม. จำนวน 2 ห้อง คิดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8.75 ตารางเมตร | - | - | 78,000 | - | จำนวนห้องน้ำที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับ ความสะดวก สบาย | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-17-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.5 แผนงาน       สร้างความเข้มแข้งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงอาคารแม่บ้าน หมู่ที่ 8 | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารแม่บ้าน หมู่ที่ 8 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารแม่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน ก่ออิฐผนังห้อง ขนาดกว้า’ 4.85 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมผิวเรียบทั้งสองด้านและต่อเติมหลังคากระเบื้องลอน คู่ ขนาด 0.50x1.20 เมตร จำนวน 41 แผ่น โครงสร้างเหล็กพร้อมติดตั้งประตูวงกบไม้ – บานประตูไม้ ขนาด 0.80x2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ | - | - | - | 33,000 | อาคาร แม่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ที่ได้รับการปรับปรุง/ ซ่อมแซม | ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารแม่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ในกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-18-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงาน     สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข | เป้าหมายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมให้ดีขึ้น | ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น | พมจ.ระนอง/สำนักงานปลัด อบต.น้ำจืด |
| 2 | ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ | เพื่อลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จากสภาพบ้านพักอาศัยที่ชำรุดหรือไม่ถูกสุขลักษณะและป้องกันการพิการซ้ำซ้อนเนื่องจากอุบัติเหตุ | เป้าหมายปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนบ้านพักผู้พิการที่ได้รับการปรับสภาพ แวดล้อมให้ดีขึ้น | ได้ปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้มีความมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น | พมจ.ระนอง/สำนักงานปลัด อบต.น้ำจืด |

-19-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต     3.5 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | การแข่งขันกีฬาตำบลน้ำจืด | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในตำบล ได้ออกกำลังและมีความรักและสามัคคีกัน | จัดการแข่งขันกีฬาตำบล น้ำจืด | - | - | 120,000 | 120,000 | จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลน้ำจืด | เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัด อบต.น้ำจืด |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      4.1 แผนงาน  การเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและสมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงอยู่ดังเดิม | ปลูกป่าชายเลน จำนวน 2,000 ต้นกล้า บริเวณเกาะกลางน้ำแม่น้ำกระบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด | - | 15,000 | - | - | จำนวนต้นกล้าที่ปลูก | ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์,สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น | สำนักปลัด/กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-20-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว      5.1 แผนงาน   การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | ก่อสร้างป้ายเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนรู้แนวเขตหมู่บ้านของตนเอง | ป้ายโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 10.15 เมตร สูง 5.50 เมตร | - | - | 69,500 | - | จำนวนป้ายที่ก่อสร้าง | ประชาชนรู้แนวเขตหมู่บ้านของตนเอง | สำนักปลัด/กองช่าง อบต.น้ำจืด |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับอุดหนุนโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

-21-								แบบ ผ 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | การไฟฟ้า - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1. ซอยกร่อโล่ หมู่ที่ 1 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 1,137.00 เมตร | - | - | - | 203,181 | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |

-22-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  | 2. สายซอยตาป๋อง หมู่ที่ 1 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 550.00 เมตร | - | - | - | 98,255 | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |
|  | 3. สายซอยนาใน หมู่ที่ 1 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 930.00 เมตร | - | - | - | 166,191 | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |

-23-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  | 4. สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 260.00 เมตร | - | - | 46,447 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |
|  | 5. สายซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 900.00 เมตร | - | - | 450,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |

-24-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  | - ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน 1. สายยายเม้ย หมู่ที่ 1 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ปักเสาพาดสายไฟฟ้าระยะทาง 900.00 เมตร | - | - | 450,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |
|  | 2. สายซอยนาใน หมู่ที่ 1 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 930.00 เมตร | - | - | 465,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |

-25-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน      เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
|  | 3. สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5 | เพื่อบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | ระยะทาง 260 เมตร | - | - | 130,000 | - | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐาน | มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | กองช่าง อบต.น้ำจืด/การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จ.ระนอง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(แบบ ผ 03)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

-26-

แบบ ผ 03

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

สำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนตาปอด หมู่ที่ 4 เชื่อม ถนนทรายปู หมู่ที่ 5 | เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกปลอดภัย | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | - | 3,000,000 | - | - | ระยะทางที่ก่อสร้าง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | กองช่าง อบต.น้ำจืด /อบจ.ระนอง |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

(แบบ ผ 05)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

-27-								แบบ ผ 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นและปรับปรุงขยายท่อส่งน้ำ บ้านบกกราย หมู่ที่ 8 | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน | ฝาย ค.ส.ล.ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ยาว 25.00 เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำเป็นท่อเหล็กเหนียว รวมยาว 13,150 เมตรและอาคารประกอบท่อส่งน้ำ | - | - | 16,280,000 | - | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างฝาย | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง อบต.น้ำจืด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 |
| 2 | โครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองหลางต่าง พร้อมระบบกระจายน้ำ ซอยแพรกซ้าย หมู่ที่ 9 | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน | ฝาย ค.ส.ล.ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตรพร้อมระบบท่อส่งน้ำ ความยาวรวม 1,200.00 เมตร | - | - | - | 12,000,000 | จำนวนระยะทางที่ก่อสร้างฝาย | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง อบต.น้ำจืด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 |

-28-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

- ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงาน     เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณและที่มา |  |  |  | ตัวชี้วัด(KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้อย่างยั่งยืน | ปรับปรุงสระน้ำดิบ ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร ลึก 3.50 เมตร จำนวน 2 สระ | - | - | - | 1,000,000 | สระน้ำดิบ จำนวน 2 สระ | ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความต้องการ | กองช่าง อบต.น้ำจืด และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 |

-29-						     	                   แบบ ผ 08

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |
| 1 | เคหะและชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อชนิดล้อยาง 4 ล้อติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและบุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า | - | - | 3,300,000 | - | กองช่าง อบต.น้ำจืด |

-30- 								แบบ ผ 08

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |
| 1 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและให้บริการประชาชน | จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart card reader) จำนวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตร แบบเอนกประสงค์(Smart card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้,มีความเร็วสัญญานนาฬิกาไม่น้อยกว่า4.8 MHz,สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB ได้ ,สามารถใช้กับบัตรแบบเอนกประสงค์(Smart card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด5 Volts,3 Voltsและ1.8 Voltsได้เป็นอย่างน้อย**เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 | - | 2,100 | - | - | สำนักงานปลัด |

-31-

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) |  |
| 2 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉีดหมึก(Inkjet) อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner,Fax ในเครื่องเดียวกัน ,มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 | - | 7,900 | - | - | สำนักงานปลัด |
| 3 | บริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้งาน ของอบต.น้ำจืด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | - | - | 36,000 | - | กองคลัง |